ПРИЛОЖЕНИЕ

Утверждено

постановлением Администрации

Быстрянского сельсовета

Красногорского района

Алтайского края

от  01.03.2023 № 6

Муниципальная программа муниципального образования Быстрянский сельсовет «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Быстрянский сельсовет» на 2018-2025 годы.

с. Быстрянка,

2023

Паспорт муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Быстрянский сельсовет на 2018- 2025годы»

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Быстрянского сельсовета Красногорского района Алтайского края |
| --- | --- |
| Соисполнители программы |  |
| Участники программы |  |
| Подпрограммы программы |  |
| Цели программы | - повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования муниципального образования Быстрянский сельсовет, а также дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Быстрянский сельсовет; - реализация социально значимых проектов на территории муниципального образования Быстрянский сельсовет путем активного привлечения граждан и организаций к деятельности органов местного самоуправления, повышение заинтересованности жителей муниципального образования Быстрянский сельсовет в участии и решении проблем местного значения, формирование активной жизненной позиции населения; - развитие механизмов взаимодействия власти и населения, повышение уровня доверия населения к власти за счёт его участия в выявлении и согласовании путей решения острых проблем, в выборе, реализации и мониторинге программ... |
| Задачи программы | - организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования муниципального образования Быстрянский сельсовет; - организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования Быстрянский сельсовет; - привлечение населения муниципального образования Быстрянский сельсовет к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем программы местного значения, подготовке, реализации, контролю качества и приемке работ, выполняемых в рамках Программы, а также последующем содержании и обеспечении сохранности объектов благоустройства; - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования Быстрянский сельсовет; - совершенствование эстетичного вида и создание гармоничной архитектурно- ландшафтной среды муниципального образования Быстрянский сельсовет... |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - количество благоустроенных общественных территорий; - площадь благоустроенных общественных территорий; - доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий; - площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя; - количество соглашений, заключенных с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в их собственности (пользовании), в соответствии с требованиями, утвержденными Правилами благоустройства территории Быстрянского сельсовета не позднее 2020 года. - количество соглашений, заключенных с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предназначенных для их размещения, об их благоустройстве в соответствии с требованиями, утверждеными Правилами благоустройства территории Быстрянского сельсовета не позднее 2020 года; - количество объектов, прошедших инвентаризацию: - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках Программы – 8 ед.; - количество благоустроенных муниципа- льных территорий общего пользования – 3 ед.;... |
| Сроки и этапы реализации программы | Срок реализации Программы. до 2025 год, без деления на этапы. |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования программы на 2018-2025 годы составит тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год - тыс. рублей; 2019 год - тыс. рублей; 2020 год - тыс. рублей; 2021 год – тыс. рублей; 2022 год - 3070,300 тыс. рублей. 2023 год - 3550,000 тыс. рублей. 2024 год - 3550,000 тыс. рублей. 2025 год - 3550,000 тыс. рублей За счёт средств федерального бюджета тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - тыс. рублей; 2019 год - тыс. рублей; 2020 год - тыс. рублей; 2021 год - тыс. рублей; 2022 год - тыс. рублей. 2023 год - тыс. рублей. 2024 год - тыс. рублей. 2025 год - тыс. рублей За счёт средств краевого бюджета тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - тыс. рублей; 2019 год - тыс. рублей; 2020 год - тыс. рублей; 2021 год – тыс. рублей; 2022 год - 3000,000 тыс. рублей. 2023 год - 3000,000 тыс. рублей. 2024 год - 3000,000 тыс. рублей. 2025 год - 3000,000 тыс. рублей За счёт средств местного бюджета тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - тыс. рублей; 2019 год - тыс. рублей; 2020 год - тыс. рублей; 2021 год - тыс. рублей; 2022 год - 70,3 тыс. рублей. 2023 год - 350 тыс. рублей. 2024 год - 350 тыс. рублей. 2025 год - 350 тыс. рублей За счёт внебюджетных источников тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - тыс. рублей; 2019 год - тыс. рублей; 2020 год - тыс. рублей; 2021 год – тыс. рублей; 2022 год - тыс. рублей. 2023 год - 200 тыс. рублей. 2024 год - 200 тыс. рублей. 2025 год - 200 тыс. рублей. |

1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства

Создание условий для системного повышения качества в сфере благоустройства  на всей территории Российской Федерации -  одно из приоритетных направлений стратегического развития Российской Федерации. Разработанный эффективный, комплексный подход её реализации  поможет сельским поселениям поднять уровень благоустройства, сделать его выше и комфортнее для проживания местного населения.

Быстрянка – село красивое, живописное, имеющее богатое историческое прошлое. В состав Быстрянского сельсовета входит четыре населенных пункта: с. Быстрянка, с. Новая Суртайка, п. Старая Суртайка и п. Мост Иша.  Численность населения –2401 человек (по состоянию на 01.01.2017). Село Быстрянка расположено в 212 км от краевого центра г. Барнаул.

Одним из главных приоритетов развития территории муниципального образования  Быстрянский сельсовет является создание благоприятной среды для проживания и отдыха населения. Современный житель воспринимает всю территорию поселения как общественное пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики.

Состояние сферы благоустройства территории поселения  – неудовлетворительное,   и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

С  целью  улучшения благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования Быстрянский  сельсовет, решением Совета депутатов муниципального образования Быстрянский  сельсовет от 28.12.2017 года № 34 «Об утверждении Правил благоустройства муниципального образования Быстрянский сельсовет Красногорского района Алтайского края» на территории муниципального образования Быстрянский сельсовет утверждены Правила благоустройства территории муниципального образования  Быстрянский сельсовет, устанавливающие требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечню работ по благоустройству и периодичности их выполнения, установлению порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий, организации благоустройства территории муниципального образования Быстрянский сельсовет (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использованию, охране, защите, воспроизводству лесов, расположенных в границах муниципального образования Быстрянский сельсовет.

С целью соблюдения Правил благоустройства  организуются  профилактические рейды по территории  поселения. С жителями сел проводятся разъяснительные беседы о соблюдении санитарного порядка на улицах и уборке при дворовых территорий. В местной газете, на информационных стендах помещаются  материалы с призывом о поддержании чистоты на улицах нашего села, о соблюдении Правил содержания домашних животных. В рамках благоустройства села, работники учреждения и организации поселения  проводятся субботники.

Вместе с этим, инвентаризация, проведенная в рамках программы,  показала, что территории общего пользования требуют благоустройства и создания комфортной среды для проживания. В рамках муниципальной программы муниципального образования Быстрянский сельсовет «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Быстрянский  сельсовет на 2018-2025 годы " планируется выполнить работы по благоустройству 2 общественных территорий. Существует необходимость устройства пешеходных дорожек по улицам поселения, озеленения и освещения территорий.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках муниципальной программы, которая позволит благоустроить облик муниципального образования Быстрянский сельсовет, совершенствовать сельскую среду путем создания  современной  и эстетичной  территории  жизнедеятельности,  формирование  здоровой  среды  обитания,  доступности (сельской) среды для маломобильных  групп населения.

.

2. Приоритеты  муниципальной политики в сфере благоустройства, цели, задачи программы

2.1. Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере реализации Программы.

При определении приоритетов политики в сфере благоустройства учтены:

-  Конституция Российской Федерации - право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном Законе государства, основные направления государственной политики, заявленные в послании Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию от 01.12.2016;

- направления региональной политики в сфере благоустройства  в рамках реализации в 2008-2024 г. на территории Алтайского края федерального приоритетного направления «Формирование комфортной городской среды», а также деятельности органов местного самоуправления в соответствии с требованиями ФЗ от 06.10.2003г. №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

На основании изложенного Администрация Быстрянского сельсовета в качестве приоритетного направления деятельности в сфере благоустройства на период до 2024г. определяет системное повышение качества и комфортности городской среды путем реализации первоочередных мероприятий по благоустройству, а также проектов комплексного благоустройства территорий общего пользования, подготовленные с учетом мнения населения. создание благоприятной для проживания и ведения экономической деятельности городской среды. Благоустройство является составляющей городской среды, которая формирует комфорт, качество и удобство жизни жителей.

2.2. Цель и задачи Программы.

Приоритетным направлением развития городской (сельской) среды является:

- благоустройство территорий муниципального образования, соответствующих функциональному назначению (площадей, улиц, освещение улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий);

- приведение уровня благоустройства отдельных городских (сельских) территорий до уровня, соответствующего современным требованиям, создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения.

В целях системного повышения качества и комфортности сельской среды с учетом мнения  населения при подготовке проектов комплексного благоустройства территорий общего пользования  необходимо решить следующие задачи:

- Благоустройство территорий общего пользования:

- обустройство многофункционального спортивного  объекта (стадион);

- территория памятника по ул. Победы, 17б.

2) Реализация социально значимых проектов на территории муниципального образования Быстрянский сельсовет путем привлечения граждан и организаций к деятельности органов местного самоуправления в решении проблем местного значения;

- Повышение заинтересованности жителей муниципального образования Быстрянский сельсовет в участии и решении проблем местного значения, формирование активной жизненной позиции населения, повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения общественности в процессы принятия решений на местном уровне и усиления общественного контроля за действиями органов местного самоуправления.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан.

3. Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной программы

В результате реализации Программы ожидается:-

- количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках Программы – 8 ед.;

- количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования – 3 ед.;

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях Программы приведены в приложениях 5 к настоящей Программе.

Перечень программных мероприятий определен исходя из необходимости достижения ее цели и задач. Перечень мероприятий программы отражен в приложении к настоящей Программе.

4.Объем средств и источники финансирования Программы

Источниками финансирования  мероприятий  Программы  являются  средства федерального бюджета, краевого бюджета, а также средства заинтересованных лиц.

за счет федерального бюджета –  0    тыс. рублей;

за счет краевого бюджета   –           12000   тыс. рублей;

за счет местного бюджета –         1120,3  тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников - 	600,0 тыс. рублей.

- Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Перечень мероприятий муниципальной программы определен исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации и из полномочий и функций по благоустройству администрации муниципального образования Быстрянский сельсовет.

В ходе реализации Программы предусматривается организация и проведение следующих мероприятий:

- благоустройство территорий общего пользования муниципального образования Быстрянский  сельсовет.

Основное мероприятие Программы направлено на решение основных задач Программы.

Перечень основных мероприятий Программы последующего финансового года определяется исходя из результатов реализации мероприятий Программы предыдущего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.      Мероприятия имеют комплексный характер, каждое из которых представляет совокупность взаимосвязанных действий по достижению показателей в рамках одной задачи муниципальной программы.

Перечень отдельных основных мероприятий муниципальной программы приведен в таблице 2 к муниципальной программе.

  - Перечень работ по благоустройству территории общего пользования населения

Работы по благоустройству территорий общего пользования населения могут проводиться по следующим направлениям:

- устройство новых асфальтобетонных и плиточных покрытий территорий общего пользования;

- ремонт асфальтобетонных покрытий и покрытий из тротуарных плит;

- установка, замена и ремонт бордюрного камня с последующей окраской или без таковой;

- устройство парковочных карманов;

- установка скамеек (лавочек) и урн для сбора мусора, асфальтирование карманов под ними;

- устройство расширений проезжих частей;

- устройство и ремонт асфальтированных дорожек и дорожек из тротуарной плитки;

- установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также обустройство входных групп, арок, художественных композиций и пр.;

- устройство травмобезопасных покрытий из резиновой крошки под детское, игровое, спортивное оборудование с обустройством основания под такое покрытие (асфальт, бетон);

- устройство спортивных площадок для игры в футбол, волейбол, баскетбол, хоккей с ограждением по периметру, устройством травмобезопасных покрытий на них (резиновое покрытие, искусственная трава), нанесением разметки, устройством трибун;

- установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок, ограждений, отделяющих территорию от проезжих частей дорог;

- устройство наружного освещения территорий общего пользования с установкой опор освещения, прокладкой СИП, установкой светодиодных светильников;

- озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней, завоз грунта и пр.;

- работы по демонтажу различных конструкций (металлических, бетонных, деревянных) для последующего благоустройства территорий под ними;

- отсыпка грунтом, планировка и выравнивание: газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц, отсыпка грунтом за бордюрным камнем;

- устройство подпорных стен для укрепления откосов и грунтов на дворовых территориях с их оштукатуриванием и окраской или без таковых работ;

- устройство лестничных маршей, спусков (из бордюрного камня или бетонных маршей заводского изготовления) с оборудованием их металлическими поручнями;

- устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения маломобильных групп населения;

- установка ограждающих устройств: бетонных, металлических столбиков для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот);

- установка вазонов, цветочниц;

- работы по благоустройству, связанные с ландшафтным дизайном, - устройство цветочных композиций, атриумов, художественное оформление территории общего пользования и др.;

- работы по благоустройству и ремонту облицовки памятников, стел, архитектурных скульптур и композиций, мемориалов, а также оснований и подиумов под ними.

5.2.Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя следующие виды работ:

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек (лавочек);

- установка урн для мусора;

- ремонт дворовых проездов (асфальтирование).

5.3.Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий  реализуется при условии обязательного финансового и трудового участия жителей многоквартирного дома, территория которого благоустраивается, и включает в себя следующие виды работ:

- оборудование детских игровых, спортивных и контейнерных площадок, автомобильных парковок;

- устройство (ремонт) дренажных и (или) водоотводных систем дворовых территорий;

- озеленение территорий.

5.4. Условия о форме и минимальной доле трудового и финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству  территорий

При реализации муниципальной программы предусматривается:

а) финансовое и трудовое участие граждан и заинтересованных организаций (при этом реализация мероприятий по благоустройству  территорий из минимального перечня работ осуществляется без финансового участия, из дополнительного – в объеме не менее 40,0 % от общей стоимости таких работ. Трудовое участие предусматривается при выполнении и минимального и дополнительного перечней работ);

б) привлечение к участию в мероприятиях по благоустройству студенческих отрядов, к разработке дизайн – проектов – специалистов архитектурных специальностей ВУЗов, в том числе выпускников и архитекторов;

в) проведение мероприятий по благоустройству с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе создание без барьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств;

г) проведение мероприятий по поддержанию текущего уровня благоустройства (освещение, озеленение, уборка территорий и т.д.);

д) синхронизация с реализуемыми федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции и ремонта) объектов недвижимого имущества, дорог и линейных объектов, в том числе с приоритетным проектом «Безопасные и качественные дороги»;

е) срок приема заявок от жителей на включение территорий благоустройства в программы на очередной финансовый год - не менее 30 календарных дней;

ж) срок проведения общественных обсуждений проекта муниципальной программы на 2018-2025 годы - не менее 30 календарных дней;

з) типовая визуализация образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на  территориях общего пользования  из минимального перечня работ;

и) указание нормативной стоимости по всем видам работ, которые входят в минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству территорий;

к) осуществление общественного контроля;

л) проведение общественных обсуждений с использованием интернет -технологий.

Трудовое участие может выражаться в выполнении жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации:

- уборка мелкого летучего мусора после производства работ;

- покраска бордюрного камня;

- озеленение территории (посадка саженцев деревьев, кустарников);

- иные виды работ по усмотрению жителей.

Инициативная группа по окончании работ, изложенных в перечне дополнительных работ, представляет в администрацию муниципального образования Быстрянский  сельсовет отчет о трудовом участии жителей с приложением подтверждающих фотоматериалов.

5.5. Условие о проведении работ по благоустройству обеспечения доступности для маломобильных групп населения

При формировании объема работ по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования населения предусматривается возможность использования данных объектов маломобильными группами населения. Работы по созданию комфортных условий обеспечения доступности для маломобильных групп населения будут проведены в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», решением Совета депутатов муниципального образования Быстрянский  сельсовет от 28.12.2017 года № 34  «Об утверждении Правил благоустройства муниципального образования Быстрянский сельсовет Красногорского района Алтайского края» и в соответствии со сводом правил N СП 59.13330.2012 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения".

5.6. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства  территории, включенной в муниципальную программу

По результатам рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций, проведения общественных обсуждений и определения перечня работ по благоустройству конкретной территории, осуществляется разработка сметной документации и дизайн – проектов.

Дизайн-проект создается для каждой дворовой территории и каждой территории общего пользования и состоит из:

- титульного листа с указанием адреса объекта благоустройства;

- пояснительной записки, указывающей объемы и виды работ;

- план - схемы размещения объектов благоустройства на дворовой территории и месте общего пользования;

- листа визуализации элементов благоустройства, которые будут установлены на объекте благоустройства;

Лист согласования дизайн - проекта для дворовых территорий подписывается физическим или юридическим лицом, уполномоченным общим собранием собственников помещений многоквартирных домов и уполномоченным представителем Администрации.

Лист согласования дизайн - проекта для территорий общего пользования подписывается уполномоченным представителем Администрации

Дизайн-проект согласуется с жителями и заинтересованными лицами.

Одним из важных критериев формирования и реализации муниципальной программы до 2024 года является обеспечение вовлечения граждан и общественных организаций.

Вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в муниципальную программу рекомендуется осуществлять в соответствии с пунктом 3.5 Приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «формирование комфортной городской среды» до 2024 года».

При этом основными принципами организации общественного участия граждан, организаций в обсуждении проектов программ являются:

- обеспечение открытого обсуждения;

- вовлечение школьников и студентов (проведение дизайн-игр с участием взрослых и детей, организация проектных мастерских со школьниками и студентами, школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты);

- применение специальных механизмов и социальных технологий (внедрение интерактивного формата обсуждения проектов, предполагающего использование широкого набора инструментов для вовлечения и обеспечения участия и современных групповых методов работы, анкетирование, опросы, интервьюирование, картирование, проведение фокус-групп, работа с отдельными группами пользователей, организация проектных семинаров, организация проектных мастерских (воркшопов), проведение оценки эксплуатации территорий);

- выбор для проведения общественных обсуждений хорошо известных общественных и культурных центров (домов культуры, школ, молодежных и культурных центров), находящихся в зоне хорошей транспортной доступности, расположенных по соседству с объектом проектирования (общественных территорий) и т.д.

Информирование граждан осуществляется через проведение информационно-разъяснительных работ, размещение материалов в печатных и электронных средствах массовой информации, проведение конкурсов и т.п.

Информация о реализации муниципальной программы также размещается в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

Общественный контроль по реализации проекта по благоустройству общественных территорий осуществляется любыми заинтересованными физическими и юридическими лицами, в том числе с использованием технических средств для фото-, видеофиксации, а также общегородских интерактивных порталов в сети Интернет. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в связи реализацией проекта по благоустройству общественных территорий направляется для принятия мер в администрацию муниципального образования Быстрянский сельсовет и (или) на официальный сайт администрации муниципального образования Быстрянский сельсовет. Общественный контроль по реализации проекта по благоустройству общественных территорий осуществляется с учетом положений действующего законодательства об обеспечении открытости информации и общественном контроле.

6. Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Программа реализуется в один этап: 2018-2025 годы.

- Основные меры правового регулирования муниципальной программы

Формирование муниципальной программы на 2018-2025 годы осуществляется в соответствии с требованиями Приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2025 годы», постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

В рамках реализации муниципальной программы администрация муниципального образования Быстрянский сельсовет:

1) проводит инвентаризацию уровня благоустройства территорий муниципального образования Быстрянский  сельсовет с составлением и согласованием паспортов благоустройства (в соответствии с утвержденными на уровне региона формами);

2) утверждает и размещает в открытом доступе, в том числе на официальном сайте администрации муниципального образования Быстрянский  сельсовет:

а) муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2025 годы;

б) порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы, порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении объектов благоустройства в муниципальную программу;

в) нормативно-правовые акты о создании общественных комиссий;

г) порядки аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием;

3) проводит общественные обсуждения и утверждение (актуализацию) норм и правил благоустройства территории муниципального образования Быстрянский сельсовет, соответствующих требованиям действующего законодательства.

Инвентаризация позволяет сформировать адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству, адресного перечня всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018-2025 гг., мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании Быстрянский  сельсовет норм и правил благоустройства.

При инвентаризации также проводится проверка качества городской среды с точки зрения соответствия вывесок, размещенных на фасадах зданий, а также используемых рекламных конструкций, нормам федерального законодательства, Методическим рекомендациям по подготовке правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденных приказом Минстроя России от 13 апреля 2017 года № 711/пр и установленным в муниципальном образовании правилам благоустройства.

По итогам проведения инвентаризации составляются паспорта благоустройства территорий и единый паспорт благоустройства муниципального образования Быстрянский  сельсовет по утвержденным в Порядке формам. Паспорта благоустройства муниципального образования Быстрянский сельсовет подлежит согласованию с министерством строительства и жилищно – коммунального хозяйства Алтайского края, государственной жилищной инспекцией Алтайского края и в случае расположения инвентаризуемой территории в охранных зонах объектов культурного наследия с инспекцией Алтайского края по государственной охране объектов культурного наследия.

Паспорт благоустройства муниципального образования Быстрянский  сельсовет подлежит обязательной ежегодной актуализации администрацией муниципального образования Быстрянский сельсовет.

В целях реализации муниципальной программы приняты следующие муниципальные нормативные правовые акты:

- Постановление администрации муниципального образования Быстрянский  сельсовет от 28.11.2017  № 94 «Об утверждении Положения о порядке конкурсного отбора дворовых территорий и территорий общего пользования для выполнения работ по благоустройству в муниципальном образовании Быстрянский сельсовет на 2018-2022 годы»;

- Постановление администрации муниципального образования Быстрянский сельсовет от 28.11.2017 № 93 «Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы муниципального образования Быстрянский сельсовет «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Быстрянский сельсовет на 2018-2025 годы», предусматривающее в том числе формирование общественной комиссии из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы после ее утверждения в установленном порядке.

- Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета Алтайского края, федерального бюджета, бюджета муниципального образования Быстрянский сельсовет и внебюджетных средств.

Межбюджетные трансферты из бюджета Алтайского края предоставляются в форме субсидий бюджету муниципального образования Быстрянский сельсовет.

Субсидии на реализацию муниципальной программы предоставляются в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из бюджета Алтайского края местным бюджетам.

Софинансирование мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования Быстрянский  сельсовет осуществляется в рамках реализации данной муниципальной программы. Расходы муниципального образования Быстрянский  сельсовет на реализацию мероприятий устанавливаются в соответствии с решением о бюджете муниципального образования Быстрянский  сельсовет на очередной финансовый год и плановый период с учетом прогнозов поступлений доходов бюджета муниципального образования Быстрянский сельсовет.

В рамках реализации муниципальной программы внебюджетные средства планируется привлекать в форме средств граждан и заинтересованных организаций.

Объем финансовых ресурсов, необходимых на реализацию муниципальной программы, за счет всех источников финансирования представлен в таблице 3 к муниципальной программе.

- Приложение 1

- к муниципальной  программе «Формирование современной городской среды на территории Быстрянского сельсовета Красногорского района Алтайского края на 2018-2025 годы»

МЕТОДИКА

оценки эффективности муниципальной программы

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы на территории муниципального образования Быстрянский сельсовет Красногорского района Алтайского края (далее – «муниципальная программа») проводится на основе оценок по трем критериям:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

- соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы;

степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

  - Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

,

где:

– оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

– оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

M – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной  программы;

– сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

,

где:

– фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

– плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

  - Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы;

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период.

  - Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы производится по следующей формуле:

,

где:

– оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;

– показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае недостижения непосредственного результата – как "0";

n – количество мероприятий, включенных в муниципальной программу;

–  сумма значений.

  - Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

где:

O – комплексная оценка.

- Реализация муниципальной программы может характеризоваться:

- высоким уровнем эффективности;

- средним уровнем эффективности;

- низким уровнем эффективности.

- Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80% и более.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40% до 80%.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается

- Приложение 2

- к муниципальной  программе «Формирование современной городской среды на территории Быстрянского сельсовета Красногорского района Алтайского края на 2018-2025 годы»

ПОРЯДОК

инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий,

территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей, территорий индивидуальной жилой застройки

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»  и

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года №691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2025 годы».

1.2. Настоящий Порядок устанавливает требования к процедуре организации и проведению инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, территорий индивидуальной жилой застройки (далее – «территории»), расположенных в границах городских округов, городских и сельских поселений (далее – «муниципальные образования»), в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек.

1.3. Целью проведения инвентаризации является оценка фактического состояния благоустройства территорий, выявление территорий, нуждающихся в благоустройстве, для включения в государственную программу Алтайского края и муниципальные программы формирования современной городской среды на 2018 - 2025 годы, разработанные с учетом  методических рекомендаций Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

1.4. В тексте настоящего Порядка: под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам (далее - МКД), с расположенными  на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к МКД; под общественной территорией понимается территория муниципального образования соответствующего функционального назначения (площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк, бульвар, иная общественно значимая территория);

под территорией, находящейся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, понимается территория с расположенными на ней объектами недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельными участками, находящимися в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

под территорией индивидуальной жилой застройки понимается территория, прилегающая к жилым домам, с расположенными на ней объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства, а также земельные участки, предоставленные для размещения жилых домов.

1.5. Для проведения инвентаризации создается муниципальная инвентаризационная комиссия (далее — «Комиссия»).

1.6. Состав, порядок формирования и деятельности, полномочия Комиссии, в том числе ее председателя, определяются муниципальным правовым актом.

1.7. В случае расположения территории в историческом месте муниципального образования, в охранных зонах объектов культурного наследия в состав комиссии включаются представители органов охраны объектов культурного наследия.

1.8. Для участия в инвентаризации с учетом вида инвентаризируемой территории, приглашаются:

представители собственников помещений в МКД, уполномоченные решением общего собрания собственников помещений;

представители организаций, осуществляющих управление МКД, территории которых подлежат инвентаризации;

лица (их представители), в чьем ведении (на правах собственности, пользования, аренды и т.п.) находятся территории;

представители иных заинтересованных организаций.

Работы по инвентаризации могут выполняться с привлечением специализированных организаций.

2. Порядок проведения инвентаризации

2.1. Инвентаризация территории муниципального образования проводится в три этапа:

первый этап – инвентаризация дворовых территорий и общественных территорий - в срок до 1 ноября 2017 года;

второй этап – инвентаризация территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, - в срок до 1 декабря 2017 года;

третий этап  инвентаризация территорий индивидуальной жилой застройки - в срок до 1 ноября 2018 года.

2.2. В ходе инвентаризации должны использоваться актуальные данные органов местного самоуправления муниципальных образований, организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, лиц (их представителей), в чьем ведении (на правах собственности, пользования, аренды и т.п.) находятся территории.

2.3. При определении границ территории учитываются границы сформированных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, а также границы участков, предусмотренных проектами межевания территории.

2.4. По результатам проведения инвентаризации составляется паспорт благоустройства территории (далее – «Паспорт») по форме, утвержденной Министерством и соответствующей виду территории. Паспорт разрабатывается по результатам фактического (натурного) обследования территорий и расположенных на ней элементов. 2.5. Паспорт формируется следующим образом:

не допускается пересечение границ сопредельных территорий;

не допускается установление границ сопредельных территорий, приводящее к образованию неучтенных территорий; инвентаризация дворовой территории, прилегающей к двум и более МКД, оформляется единым Паспортом с указанием перечня прилегающих МКД;

проезд, примыкающий к дворовой территории, учитывается в Паспорте данной территории.

2.6. Паспорт подписывается членами Комиссии и регистрируется секретарем Комиссии. Копия Паспорта предоставляется лицу (его представителю), в чьем ведении (на правах собственности, пользования, аренды и т.п.) находится территория.

2.7. Актуализация Паспорта проводится в случае изменения данных о территории и (или) расположенных на ней объектах и элементах.

2.8. Новый Паспорт разрабатывается в случае образования новой территории, разделения или объединения территорий, а также в случае выявления отсутствия Паспорта на существующую территорию.

2.9. В целях оценки текущего состояния сферы благоустройства муниципального образования составляется Паспорт благоустройства муниципального образования по форме, утвержденной Министерством.

2.10. Паспорт муниципального образования подлежит обязательной ежегодной актуализации не позднее 1 февраля с учетом изменений благоустройства территорий, произошедших в предыдущем году.

2.11. Результаты инвентаризации заносятся в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (далее - ГИС ЖКХ). Лица, ответственные за своевременность, полноту и достоверность внесения результатов инвентаризации в ГИС ЖКХ, определяются распорядительным актом администрации муниципального образования.

3. Заключительные положения

3.1. По результатам инвентаризации территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, администрациями муниципальных образований заключаются соглашения с указанными лицами о благоустройстве таких территории не позднее 2020 года за счет средств данных субъектов.

3.2. По результатам инвентаризации территорий индивидуальной жилой застройки администрациями муниципальных образований заключаются соглашения с собственниками (пользователями) жилых домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) о благоустройстве таких территорий не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства.

- Приложение 3

- к муниципальной  программе «Формирование современной городской среды на территории Быстрянского сельсовета Красногорского района Алтайского края на 2018-2025 годы»

Адресный перечень общественных территорий,

подлежащих благоустройству в 2018 -  2025 годах

| № п/п | Перечень, наименование наиболее посещаемой общественной территории, подлежащей благоустройству |
| --- | --- |
| Территории общего пользования села Быстрянка |  |
| 1 | Обустройство многофункционального спортивного объекта (стадион) |
| 2 | Благоустройство многофункционального спортивного объекта (стадион) -Второй этап |
| 3 | Территория памятника по ул. Победы, 17б. |

- Приложение 4

- к муниципальной  программе «Формирование современной городской среды на территории Быстрянского сельсовета Красногорского района Алтайского края  на 2018-2025 годы»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов,

подлежащих благоустройству  в 2018-2025 годах

| № п/п | Перечень дворовых территорий МКД |
| --- | --- |
| 1 | с. Быстрянка, ул. Победы, д. 24 |
| 2 | с. Быстрянка, ул. Победы, д. 26 |
| 3 | с. Быстрянка, ул. Победы, д. 28 |
| 4 | с. Быстрянка, ул. Победы, д. 30 |
| 5 | с. Быстрянка, ул. Победы, д. 34 |
| 6 | с. Быстрянка, ул. Победы, д. 36 |
| 7 | с. Быстрянка, ул. Победы, д. 40 |
| 8 | с. Быстрянка, ул. Победы, д. 42а |

- Приложение 5

- к муниципальной  программе «Формирование современной городской среды на территории Быстрянского сельсовета Красногорского района Алтайского края на 2018-2025 годы»

Адресный перечень территорий  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству в 2018-2025 годах

| № п/п | Перечень территорий организаций, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |
| --- | --- |
| 1 | с. Быстрянка, ул. Победы, д. 19 (здание Администрация Быстрянского сельсовета) |
| 2 | с. Быстрянка, ул. Победы, д . 17(ОАО «Быстрянский маслосырзавод») |
| 3 | с. Быстрянка, ул. Победы, д. 32(здание Амбулатории) |
| 4 | с. Быстрянка, ул. Победы, д. 24а (Котельная центральная) |
| 5 | с. Быстрянка, ул. Победы, д. 21 (сельский дом культуры) |
| 6 | с. Быстрянка, ул. Победы, д. 38 (ООО СХП «Быстрянское») |
| 7 | с. Быстрянка, ул. Кирова, д. 72б (здание Ветеринарный пункт) |
| 8 | с. Быстрянка, пер. Мартовский, д. 3а (Дорожный участок Красногорского ДРСУ) |
| 9 | с. Быстрянка, ул. Победы, д. 25 (средняя школа) |
| 10 | с. Быстрянка, ул. Победы, д. 23 (Детский сад «Сказка») |
| 11 | с. Быстрянка, ул. Победы, д. 20 (Магазин «Корзинка, ПО «МАЯК», председатель Дураков С.А.») |
| 12 | с. Быстрянка, ул. Победы, д. 22 (Магазин «Уют», ИП Горнов) |
| 13 | с. Быстрянка, ул. Победы, д. 20/1 (Магазин «Уют», ИП Горнов) |
| 14 | с. Быстрянка, ул. Победы, д. 28/6 (Магазин ИП КазанцеваН.Н.) |
| 15 | с. Быстрянка, ул. Победы, д. 15а (Магазин «Водолей», ИП Казанцева Н.Н.) |
| 16 | с. Быстрянка, ул. Победы, д. 28/1 (Магазин «Лада», ЧП Давтян С.Г.) |
| 17 | с. Быстрянка, ул. Победы, д. 17а (Магазин «Добрый», ИП Кабаков А.Г.) |
| 18 | с. Быстрянка, ул. Ленина, д. 52а (Киосок №1, ИП Кабаков А.Г.) |
| 19 | с. Быстрянка, ул. Трактовая, д. 5 (Магазин, ИП) |
| 20 | с. Быстрянка, пер. Мартовский, д. 11а (Магазин «Транзит») |
| 21 | с. Быстрянка, пер. Мартовский, д. 10а (Магазин «Тип-Топ» ЧП Фалько М.С.) |
| 22 | с. Быстрянка, пер. Мартовский, д. 16а (Магазин «Катунь», ПО «Маяк», председатель Дураков С.А.) |
| 23 | с. Быстрянка, пер. Мартовский, д. 6а (Сбербанк, филиал № 153/0130) |
| 24 | с. Быстрянка, пер. Мартовский, д. 6 ( Отделение почтовой связи) |
| 25 | с. Быстрянка, ул. Береговая 7 (Пилорама правообладатель Альгин Е.М.) |
| 26 | с. Быстрянка, пер. Мартовский, д. 16а (Склад хлебокомбината) |
| 27 | с. Быстрянка, ул. Трактовая, д. (Электростанция) |
| 28 | с. Быстрянка, ул. Победы, д. 18 (Магазин, склады, здание председатель Дураков С.А.) |